Együttműködési megállapodás

a veszprémi futsal munkacsarnok kivitelezése és HASZNÁLATA tárgyában

amely létrejött egyrészről a

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D.,

nyilvántartási szám: 01-07-0000025,

adószám: 19020848-2-44,

képviseli: dr. Vági Márton, főtitkár

mint beruházó és építtető (a továbbiakban: „MLSZ”),

másrészről

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

törzsszám (PIR): 734202

adószám: 15734202-2-19

statisztikai számjel: 15734202-8411-321-19

képviseli: Porga Gyula polgármester

mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”),

(az MLSZ és az Önkormányzat továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

# BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

## Előzmények

### Az MLSZ a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti és az Alapszabályában meghatározott feladatai megfelelő ellátása érdekében országos futsal munkacsarnok építési programot készít elő és valósít meg (a továbbiakban: „Program”). A Programban részt vevő önkormányzatok kiválasztása érdekében az MLSZ pályázati eljárást (a továbbiakban: „Pályázat”) folytatott le, amelynek alapján a kiválasztott Önkormányzattal a jelen megállapodást (a továbbiakban ”Szerződés2”) köti meg.

### A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a meghatározza a települési önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, mely feladatok közfeladatnak minősülnek.

### Önkormányzat 1.1.2 pontban írt feladatai, valamint MLSZ az 1.1.1 pontban írt feladatai megfelelő ellátása céljából az Önkormányzat a jelen Szerződés2-ben rögzített kötelezettségek teljesítésével részt kíván venni az MLSZ által lebonyolított Programban, melynek során Felek szándéka szerint az Önkormányzat tulajdonában álló Veszprém belterület 3057/90 hrsz.-ú, 4 ha 6900 m2 földterületű, „kivett beépített terület” megnevezésű, 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. címen található ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”) területén, a jelenlegi uszoda épület átépítésével, nettó 20x40m-es, az MLSZ Infrastruktúra Szabályzat szerinti legalább II. osztályú hitelesítésre alkalmas játékterű futsal munkacsarnok (a továbbiakban: ”munkacsarnok”) építési beruházást (a továbbiakban: „Beruházás”) valósítanak meg, a megvalósított Beruházásra vonatkozóan az Önkormányzat az MLSZ pénzügyi hozzájárulására tekintettel tizenöt (15) éves fenntartási és üzemeltetési kötelezettséget vállal, valamint az MLSZ számára ezen időtartamra részleges használati jogot enged.

### Felek rögzítik, hogy a Beruházás, amelynek Terveit a Felek között fennálló Szerződés1 alapján az Önkormányzat mint megrendelő készített el, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 8. § (3) bekezdésében meghatározott építési beruházás, becsült értéke eléri a nemzeti közbeszerzési értékhatárt.

### A Beruházás kivitelezése pénzügyi fedezetének biztosítására az MLSZ rendelkezésére álló forrás összege legfeljebb bruttó 1150 millió forint, amelyet MLSZ a jelen Szerződés2 alapján kíván biztosítani a Beruházás céljára. A Beruházás építtetője az Önkormányzat. Az Önkormányzat viseli az MLSZ rendelkezésére álló fenti pénzügyi forrást meghaladó kivitelezési költségeket.

### Felek rögzítik, hogy a Beruházás nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény hatálya alá.

### Az Ingatlan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a nemzeti vagyonba tartozik.

### Az Önkormányzat tájékoztatja az MLSZ-t, hogy az Ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban az Önkormányzat tulajdonában áll. Az Ingatlan tulajdoni lapján szereplő jogokat és tényeket a Felek a Szerződés1-ben rögzítették, amelyek a jelen Szerződés2-re is érvényesek.

### A Beruházás műszaki tartalmát a Szerződés1 alapján az Önkormányzat által elkészített Tervek és végleges építési engedély tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a Terveket módosítani csak a Felek egyetértésével lehetséges.

### A Beruházás jelen Szerződés2 1. számú mellékletét képező pénzügyi és műszaki kivitelezési ütemterv szerinti valósul meg.

## Definíciók

Jelen Szerződés2-ben az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

    - „Beruházás” az 1.1.3 pontjában meghatározott jelentéssel bír;

    - „Ingatlan” az 1.1.3 pontjában meghatározott Ingatlan

    - „Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt;

    - „munkacsarnok” jelenti az 1.1.3 pontjában hivatkozott munkacsarnokot;

    - „Tervek” jelenti a Beruházás valamennyi szakágra kiterjedő engedélyes terveket és bontási terveket, a kapcsolódó műszaki dokumentációval és költségvetéssel, valamint az esetlegesen szükséges módosítási terveiket;

    - Kivitelezési Tervek: A Beruházás valamennyi szakágra kiterjedő kivitelezési szintű tervei a kapcsolódó dokumentációkkal együtt;

    - „Tervező” jelenti a Szerződés2 szerinti „Tervezőt”.

    - „Engedély” jelenti az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet szerint a Beruházás kivitelezéséhez kiadott végleges hatósági engedélyt és az engedélyhez kapcsolódó egyéb engedélyeket, hatósági állásfoglalásokat, hozzájárulásokat.

    - „Szerződés1” jelenti a munkacsarnok építési engedélyezési szintű tervezése tárgyában a Felek között megkötött megállapodást annak valamennyi mellékletével együtt;

    - „Szerződés2” jelenti a Beruházás kivitelezési terveinek az elkészítését, valamint a kivitelezés, a 15 éves fenntartási és üzemeltetési kötelezettség, a használat Felek közötti jelen megállapodását, annak mellékleteivel.

    - „Kivitelezési szerződés” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része kivitelezésére a Vállalkozóval megkötésre kerülő, a magyar építészetről szóló 2023 évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 188. §-a és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv. rendelet) szerinti, a vonatkozó közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően megkötött, építési beruházásra vonatkozó szerződést, amely magában foglalja a kiviteli terv elkészítését is.

    - „Vállalkozó” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására az Önkormányzattal szerződést kötő vállalkozót.

    - „kivitelezés” jelenti mindazt a Vállakozó által megvalósítandó tevékenységet, elvégzendő szolgáltatást, ami Kivitelezési szerződés teljesítéseképpen, a Beruházással, a Terveknek és a végleges engedélynek megfelelően létrehozandó, nettó 20x40m-es, az MLSZ Infrastruktúra Szabályzat szerinti legalább II. osztályú  hitelesítésre alkalmas játékterű munkacsarnok sikeres műszaki átadás-átvételéhez, a végleges használatbavételi engedély kiadásához szükséges, továbbá a kellékszavatossági, illetve jótállási kötelezettségek teljesítését, az előzőkbe beleértve a Kivitelezési szerződés szerint a Vállalkozót terhelő dokumentálási, biztosítéknyújtási kötelezettségek teljesítését.

    - „Gesztor Sportszervezet” az a sportszervezet, amellyel az Önkormányzat a pályázatában benyújtott, a pályázati kiírásnak megfelelő együttműködési megállapodást kötött – az FCV Sportszervező Kft. (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 3., 1. em. 1.a., Cg.19-19-516533, 24659471-2-19).

    - „NSÜ” az MLSZ projekt tanácsadója; a Beruházás építési műszaki ellenőre (Épkiv. rendelet 16. §-a), a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.

# A SZERZŐDÉS2 CÉLJA, TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA

## A Szerződés2 célja, tárgya

### A Felek a jelen Szerződés2-t

###### (i) a Beruházás kivitelezési terveinek elkészítése és

###### (ii) a kivitelezési munkák elvégzése,

### (iii) a szükséges pénzügyi forrás biztosítása és

### (iv) a Beruházással megvalósított munkacsarnok tizenöt (15) évre szóló fenntartása, üzemeltetése és használata

### tárgyában az együttműködésük tartalmának meghatározására kötik meg.

## A Szerződés2 időtartama

### Jelen Szerződés2 a Szerződő felek törvényes vagy meghatalmazott képviselői általi aláírását követően, a Felek vonatkozó írásbeli nyilatkozatában meghatározásra kerülő időponttól kezdődően, a megvalósított munkacsarnok üzembe helyezésétől számított 15 (tizenöt) év határozott időre jön létre, és a Felek, az alábbi kivétellel, kifejezetten lemondanak arról, hogy azt, a hatályba lépését követően, a határozott idő lejárta előtt rendes felmondással megszüntessék.

### Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés2-t a Felek közös, törvényes vagy meghatalmazott képviselőik külön írásbeli nyilatkozatával léptethetik hatályba, a Szerződés1 alapján elkészíttetett építési engedélyezési tervek és adott esetben bontási tervek, a költségvetés és a végleges építési engedély ismeretében.

# AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

## A Felek általános kötelezettségei

### Az MLSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás előkészítésben és megvalósításában, a pénzügyi feltételek biztosításában és a használat során a jelen Szerződés2-ben foglalt rendelkezések szerint közreműködik. Felek vállalják, hogy egymással, valamint a kivitelezésben és használatban részt vevő harmadik személyekkel (ideértve különösen, de nem kizárólag a Vállalkozót, a kivitelezési tervet készítő tervezőt, a Gesztor Sportszervezetet, az NSÜ-t, a közbeszerzési szolgáltatót) közvetlen jogviszony hiányában is együttműködnek.

### A Felek a jelen Szerződés2 teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve, a Beruházás megvalósításának és az MLSZ számára biztosítandó használatnak az elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét vagy jelen Szerződés2 cél szerinti teljesülését sértenék vagy veszélyeztetnék.

### A Felek a jelen Szerződés2 időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen Szerződés2 szerinti kötelezettségei teljesítését. A Felek a kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefonszámáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Szerződésnek megfelelően tájékoztatják, változás esetén pedig haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül értesítik egymást.

### A Felek a szerződés teljesítése során kötelesek betartani az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) a vonatkozó előírásait.

### A Felek a kijelölt kapcsolattartók személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) közérdekű feladat végrehajtása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja), a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig, kapcsolattartás céljából kezelik.

### Tekintettel arra, hogy az elérhetőségi adatok megadása nélkül a Felek nem tudnák hatékonyan gyakorolni a szerződésből eredő jogaikat és teljesíteni kötelezettségeiket, a közérdekű feladat ellátásának ténye előnyt élvez a kapcsolattartók személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, valamint az adatkezelés a kapcsolattartó szerződésen alapuló feladatköre (képviselet ellátása) alapján szükséges és arányos korlátozással jár. A kapcsolattartó jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk (1) bekezdése).

### Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott tevékenység során külön-külön, önálló adatkezelőként járnak el, ennek megfelelően az adatvédelmi jogi előírásoknak való megfelelésre vonatkozó kötelezettség egymástól függetlenül terheli őket.

### Amennyiben a Kivitelező kiválasztásával, a kivitelezéssel vagy a jelen Szerződés2 teljesítésével kapcsolatban bármelyik Fél egyeztetést tart, és erre az egyeztetésre a másik Felet is meghívja, Felek vállalják, hogy az egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselőt, képviselőket delegálnak, MLSZ részéről ideértve az NSÜ-t.

### Az Önkormányzat vállalja, hogy az MLSZ a Kivitelező kiválasztását, a kivitelezést, a használatot érintő észrevételeit, javaslatait, kéréseit a Pályázat és a jelen Szerződés2 feltételei szerint figyelembe veszi.

### Felek vállalják, hogy amennyiben a jelen Szerződés2 módosítása válik szükségessé, úgy a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezik, vagy amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek fennállnak, úgy a szükséges döntéseket meghozzák, és minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy Felek a Szerződés2 módosítását a lehető leghamarabb megkössék.

## Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

### A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Beruházás megvalósulását veszélyezteti.

### A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Felek jelen Szerződés2-ből eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti.

### A Felek kötelesek a Beruházással kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, a másik Fél által írásban kért adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn belül a kérő Fél rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges idővel.

### Az Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházás helyzetével, előrehaladásával kapcsolatban tájékoztatást ad az MLSZ részére és biztosítja az MLSZ részére a szakmai észrevételezés lehetőségét.

### Amennyiben a Felek a jelen Szerződésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban megerősíteni.

### Az MLSZ vállalja, hogy szakmai és műszaki álláspontja, véleménye kialakításával és az Önkormányzattal történő közlésével is elősegíti a Beruházással kapcsolatos kérdések megválaszolását.

# A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI

## A Beruházás finanszírozása

## Felek, az Előzményekben írtakkal egyezően rögzítik, hogy a Beruházás kivitelezése az MLSZ rendelkezésére álló forrásból, és azt meghaladón az Önkormányzat finanszírozásával valósul meg.

### Felek megállapodnak, hogy MLSZ a Beruházás kivitelezésére biztosításra kerülő  bruttó 1150 millió forint összeget támogatás jogcímén (a továbbiakban: támogatás), a Kivitelezési szerződés alapján teljesítendő megrendelői fizetések ütemezésében, a Kivitelezési szerződés szerinti kivitelezési munkákhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség beállta alapján bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére, a megrendelői fizetési kötelezettség beálltára vonatkozó írásbeli értesítés és a fizetési kötelezettség beálltát igazoló dokumentumok – előlegbekérő, műszaki ellenőri jelentés és teljesítésigazolás, számla – az Önkormányzat által a részére történt megküldését követő nyolc (8) napon belül, az Önkormányzat MBH banknál vezetett 50400209-16290602-00000000 bankszámlájára történő átutalással. MLSZ a támogatást a Beruházás kivitelezési költségeiben a támogatás és az Önkormányzat által finanszírozott költségek arányában bocsátja a fenti ütemezésben az Önkormányzat rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy a kiviteli szintű terv elkésztésének a fedezetét az Önkormányzat saját forrása terhére önerő formájában biztosítja.

### Önkormányzat a Kivitelezési szerződés alapján a Vállalkozónak a kivitelezési munkák után teljesített kifizetéseket az MLSZ részére, a kifizetés megtörténtét követő 15 (tizenöt) napon belül, a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok és a teljesítésről szóló bankszámlakivonatok másolatainak a megküldésével köteles igazolni. A Vállalkozót illető esedékes rész-összeg kifizetésének igazolásáig az MLSZ további fizetést nem köteles teljesíteni.

### Felek rögzítik, hogy amennyiben a Kivitelezési szerződés alapján a Vállakozót megillető díj csökken, úgy a Feleket terhelő finanszírozási kötelezettség csökkenését először az Önkormányzat által biztosított forrás javára kell elszámolni mindaddig, amíg a Kivitelezési szerződés alapján a díjfizetési kötelezettség meghaladja az MLSZ által biztosított bruttó 1150 millió forint összeget, amely összegnél kisebb összegű fizetési kötelezettség esetén a csökkenést az MLSZ javára kell elszámolni.

### Felek megállapodnak, hogy amennyiben a futsal munkacsarnok nem kerül üzembe helyezésre az 1. számú mellékletben meghatározott műszaki átadás-átvétel időpontját követő legkésőbb százhúsz (120 )  napon belül, úgy MLSZ jogosult a jelen Szerződés2-t felmondani, és Önkormányzat köteles az MLSZ által a futsal csarnok kivitelezéséhez folyósított támogatás összegét a folyósítástól számított, a Ptk. szerinti ügyleti kamattal növelt összegben nyolc (8) napon belül visszafizetni, valamint az MLSZ ezen felül felmerült teljes kárát megtéríteni az MLSZ részére.

# EGYÜTTMŰKÖDÉS A VÁLLALKOZÓ KIVÁLASZTÁSA SORÁN

## A közbeszerzési eljárás

### A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) az Önkormányzat valósítja meg ajánlatkérőként. A Közbeszerzési eljárás(ok)kal kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli.

### A Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötendő Kivitelezési szerződést az Önkormányzat köti meg a Vállalkozóval.

### A Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezési Szerződés tartalmaz ún. „Design and Build” konstrukciót, a Beruházás kivitelezőjének a kiválasztásra az Önkormányzat által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárással kerül sor, amelynek keretében kerül sor a kivitelezési terv elkészítésre. A kivitelezési terv elkészítésének a költségeit az Önkormányzat viseli.

### A Közbeszerzési Eljárás előkészítése során az Önkormányzat az eljárásban érvényesíteni kívánt kiválasztási szempontokat és a Kivitelezési szerződés tervezetét egyezteti az MLSZ-szel, a feltételek elfogadásához a Felek konszenzusa szükséges. Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetén, a sérelmet szenvedett Fél jogosult a jelen Szerződés2-t azonnali hatállyal felmondani.

### Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezési szerződés legfeljebb a tartalékkeret és esetleges opció díja nélkül számított vállalkozói díj legfeljebb 10%-ának megfelelő összegű előleg igénylésének a lehetőségét biztosíthatja a Vállalkozó részére, a közbeszerzési jogszabályok által kötelezően előírt résszámlázás lehetőségét biztosíthatja azzal, hogy a végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozói díj 5%-a. A Kivitelezési szerződés a használatba vételi engedély megrendelő általi kézhezvételével tekinthető teljesítettnek.

# ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR

### Felek megállapodnak, hogy a futsal csarnok kivitelezésének az építési műszaki ellenőre az NSÜ, akivel az Önkormányzat, mint építtető és az MLSZ, mint költségviselő az építési műszaki ellenőri feladatok ellátására megbízási szerződést köt.

### A fenti építési műszaki ellenőri megbízás költségeit az MLSZ viseli az Önkormányzat által kiadásra kerülő teljesítésigazolás(ok) alapján, az NSÜ-nek történő közvetlen megfizetéssel.

### Felek megállapodnak, hogy az MLSZ nem jogosult a megbízás alapján utasítást adni az NSÜ-nek, az NSÜ nem fogadhat el utasítást az MLSZ-től, azonban jogosult az MLSZ kérésére tájékoztatást adni a részére a Beruházás kivitelezését érintő kérdésekben.

# AZ ÖNKORMÁNYZAT HASZNOSÍTÁSI, FENNTARTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖTLEZETTSÉGE

## A Beruházás során megvalósult munkacsarnok használata, hasznosítása

### Felek rögzítik, hogy a Beruházást az Önkormányzat az MLSZ támogatásával valósítja meg. A Beruházás a tulajdonos Önkormányzat vagyonát gyarapítja és a tulajdonos Önkormányzat könyveiben kerül feltüntetésre, az MLSZ javára pedig a Beruházás üzembe helyezésétől számított 15 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az Ingatlan tulajdoni lapjára az Önkormányzat által az Ingatlanra nézve vállalt elidegenítési korlátozás biztosítására. Felek a vonatkozó, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződést a Beruházás üzembe helyezésétől számított 30 (harminc) napon belül megkötik. A szerződés megkötésének és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésnek és törlésének a költségei az Önkormányzatot terhelik.

### Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás során megvalósított munkacsarnokot annak üzembe helyezésétől számított legalább 15 évig nem idegeníti el és az alábbiak szerint üzemelteti.

### Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás során megvalósított munkacsarnok használatát a Gesztor sportszervezet (és a vele együttműködő más futsal sportszervezet) számára az üzembe helyezésétől számított 15 év határozott időtartamra az alábbiak szerint, térítésmentesen biztosítja (garantált üzemidő):

  - Hétköznapi idősáv: 15:00-22:00 óra között, ami heti 35 órát jelent, amelyből heti minimum 21 óra az edzésidő, ami megfelel 60%-os futsal időnek.

  - Hétvégi idősáv: 09:00-21:00 órás üzemidővel kalkulálva havi szinten a bajnoki időszakokban (szeptember-június) 44 órás idősávot a 96 órából, ami 45%-os futsal időnek felel meg.

Az Önkormányzat a fentiekre vonatkozóan írásbeli megállapodást kötött. A megállapodás hatályba lépésének a feltétele, hogy azt az MLSZ jóváhagyja. Ugyanígy a megállapodás módosításához, annak akár egyoldalú nyilatkozattal, akár közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez az MLSZ jóváhagyása szükséges.

Amennyiben a Gesztor sportszervezet a jelen pontban rögzített 15 éves határozott időtartam alatt bármilyen okból kifolyólag jogutód nélkül megszűnik, Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a megszűnéstől számított 30 (harminc) naptári napon belül a jelen Szerződés módosításával kijelölik a megszűnt sportszervezet helyébe lépő sportszervezetet. Amennyiben a Felek, illetve a Felek és kijelölni kívánt Gesztor sportszervezet a fenti határidőben nem állapodnak meg, úgy az MLSZ jogosult a Gesztor Sportszervezet kijelölésére.

### Az Önkormányzat a garantált üzemidőn túli szabad idősávot az MLSZ részére tartja fenn az alábbiak szerint. A szabad idősáv terhére tervezett tárgyhónapra vonatkozó foglalásokat az MLSZ köteles előre jelezni legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 15-ik napjáig. Az MLSZ a foglalásokat legalább egy tárgyhónapra, de ennél hosszabb időre, tárgynegyedévre vagy egy egész naptári évre (vagy nem januártól kezdődő, egymást követő 12 hónapra) is megadhatja. Az MLSZ foglalása esetén az Önkormányzat a piaci bérleti/használati díjból köteles 50%-os árkedvezményt felajánlani.

### Az MLSZ által nem foglalt szabad idősávot az Önkormányzat szabadon hasznosíthatja a futsalcsarnokot, de csak olyan célokra, amelyek nem károsítják/korlátozzák a csarnok alapfunkcióját. Önkormányzat együttműködik a Gesztor Sportszervezettel abban, hogy a munkacsarnokban elsősorban labdarúgó futsal foglalkozások, versenyek, tornák, egyéb labdarúgással kapcsolatos események, másodsorban tömegsport, szabadidő- és kulturális rendezvények valósuljanak meg.

### Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a munkacsarnok állagsérelmének megelőzését szolgáló házirendjét az MLSZ határozza meg.

### Az Önkormányzat a jelen 7.1 pont szerinti kötelezettségének a teljesítését évente köteles igazolni, illetve az MLSZ jogosult azt bármikor ellenőrizni. Amennyiben az Önkormányzat jelen 7.1 pontban írt valamely kötelezettsége nem teljesül, köteles arról az MLSZ-t haladéktalanul értesíteni.

## A Beruházás során megvalósított munkacsarnok működtetése, karbantartása

### Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat felelőssége és költsége a munkacsarnok szabályszerű és jelen Szerződés2-nek megfelelő működtetése, karbantartása, üzemeltetése, valamint azok jogszabályoknak és a biztonságos, balesetmentes üzemeléshez szükséges állagának biztosítása. A munkacsarnok teljes körű üzemeltetéséről és karbantartásáról Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni. Az MLSZ előzetes értesítést követően, maga vagy megbízottja útján jogosult a karbantartást ellenőrizni és az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet készíteni.

### Az MLSZ jelen Szerződés2 hatálya alatt eszköz és anyagpótlást, illetve felújítást nem végez, ez az Önkormányzat feladata és költsége. Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni a munkacsarnok őrzéséről, védelméről. Önkormányzat köteles a munkacsarnokban keletkezett károsodásokat haladéktalanul helyreállítani. Amennyiben e kötelezettségének MLSZ írásbeli felhívása ellenére határidőn belül nem tesz eleget, MLSZ – kötbérigénye érvényesítésén túl – jogosult a keletkezett károk helyreállításával kapcsolatos munkák Önkormányzat költségén történő elvégeztetésére.

### Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkacsarnokban folytatott tevékenységhez – amennyiben az szükséges – a hatósági engedélyeket az Önkormányzat saját költségén köteles beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, illetve tevékenységét mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások megtartása mellett folytatni.

### Önkormányzat jelen Szerződés2 aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás során megvalósított munkacsarnok karbantartását a megvalósítás üzembe helyezésétől számított 15 (tizenöt) évig a megvalósulási dokumentáció részét képező Karbantartási Terv teljes körű és maradéktalan végrehajtásával végzi.

### Az Önkormányzat a 7.2.4 pont szerinti kötelezettségének teljesítését évente köteles igazolni, illetve az MLSZ jogosult azt bármikor ellenőrizni. Amennyiben az Önkormányzat a 7.2.4 pontban írt kötelezettsége nem teljesül, köteles arról az MLSZ-t haladéktalanul értesíteni.

## Az Önkormányzat hasznosítási, fenntartási és karbantartási kötelezettségének megszegése

### Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat, felszólítás ellenére nem tesz eleget a jelen Szerződés2-be foglalt használati, hasznosítási, fenntartási és karbantartási kötelezettségének, az súlyos szerződésszegésnek minősül, és az MLSZ jogosult a jelen Szerződés2-t rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, és Önkormányzat köteles az MLSZ által a futsal csarnok kivitelezéséhez folyósított támogatás összegét, a folyósítástól számított, a Ptk. szerinti ügyleti kamattal növelt összegben nyolc (8) napon belül visszafizetni, valamint az MLSZ ezen felül felmerült teljes kárát megtéríteni az MLSZ részére.

### Önkormányzat kifejezetten elismeri, hogy őt terheli a hasznosítási cél neki felróható meghiúsulásából, illetve kötelezettségei nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi kár.

### Amennyiben a Beruházás hasznosításának, használatának, fenntartásának jogszabályi vagy a jelen Szerződés2 szerinti feltételei nem teljesülnek, és ennek következtében vagy bármely más, az MLSZ-nek nem felróható okból az MLSZ-nek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy Önkormányzat köteles az MLSZ helyett helytállni és a visszafizetési kötelezettséget teljesíteni, vagy amennyiben erre nincs mód, az MLSZ teljes kárát megtéríteni.

### Amennyiben az Önkormányzat szerződéses kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős, megszegi, úgy az MLSZ által folyósított támogatás 0,5%-ának megfelelő összegű szerződésszegési kötbért köteles fizetni szerződésszegési eseményenként.

### Kötbérterhes szerződésszegésnek minősül különösen a munkacsarnok használatát és használhatóságát befolyásoló szerződésszegés. A kötbér az Önkormányzatnak felróható szerződésszegés megszűnését követő napon válik esedékessé azzal, hogy amennyiben a szerződésszegéssel érintett időszak a kilencven (90) napot meghaladja, úgy erre az időszakra eső kötbér a kilencvenegyedik napon válik esedékessé, és ezen a napon kezdődik a következő kötbérfizetési időszak. A jelen pont szerinti kötbérfizetési kötelezettséget Felek sem összegben, sem időben nem korlátozzák.

# SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS-OK

## Az MLSZ szavatolja az Önkormányzatnak, hogy

#### rendelkezik a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal, továbbá a képviseletében eljáró személy rendelkezik a megfelelő képviseleti jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen Szerződés2-t megkösse és az ebben vállalt kötelezettségeket teljesítse, a jelen Szerződés2 érvényességéhez semmilyen harmadik személy jóváhagyása vagy hozzájárulása nem szükséges, valamint a jelen Szerződés2 annak aláírását követően az MLSZ-re kötelező érvényű lesz; és

#### a jelen Szerződés2 megkötése és teljesítése nem ellentétes a belső szabályzataival, azon szerződéseivel, amelyekben szerződő félként szerepel, bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely rá vonatkozik vagy a számára kötelező érvényű lehet.

## Az Önkormányzat szavatolja az MLSZ-nek, hogy:

#### rendelkezik a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal, továbbá a képviseletében eljáró személy rendelkezik a megfelelő képviseleti jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen Szerződés2-t megkösse és az ebben vállalt kötelezettségeket teljesítse, a jelen Szerződés2 érvényességéhez semmilyen harmadik személy jóváhagyása vagy hozzájárulása nem szükséges, valamint a jelen Szerződés2 annak aláírását követően az Önkormányzatra kötelező érvényű lesz;

#### a jelen Szerződés2 megkötése és teljesítése nem ellentétes a belső szabályzataival, azon szerződéseivel, amelyekben szerződő félként szerepel, bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely rá vonatkozik vagy a számára kötelező érvényű lehet;

#### a jelen Szerződés2 megkötése az Önkormányzat által esetlegesen korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket vagy egyébként az Ingatlanra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érint;

#### az Ingatlan az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képezi, és azon harmadik személynek nincs olyan joga, valamint nincs olyan jogszabályi vagy szerződéses rendelkezés, amely ezen Ingatlanon a Beruházás elvégzését korlátozná vagy kizárná;

#### az Ingatlan a jelen Szerződés megkötésekor nem tartozik az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen törzsvagyon körébe,

#### a jelen Szerződés2 megkötése a jogszabályoknak megfelelően történt, és azt az Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva a(z) …./2025. (...) közgyűlési határozatával szabályszerűen jóváhagyta.

## Az Önkormányzat nem jogosult a jelen Szerződés2 módosítását vagy megszüntetését kezdeményezni azon az alapon, hogy a Szerződés2 korábbi kötelezettségvállalásába ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat köteles a jogsértő állapotot megszüntetni a korábbi kötelezettségvállalás módosításával, megszüntetésével, a korábbi kötelezettség megsértéséért való helytállással vagy más egyéb módon.

# ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

## A Szerződés2 módosítása, a felmondás következményei

### Jelen Szerződés2 kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, törvényes képviselőik aláírásával, írásban módosítható.

### Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármelyik Fél szerződésszerűen gyakorolja a jelen Szerződés2 felmondásának a jogát, úgy a Felek a Szerződés2 megszüntetésével összefüggésben semmilyen jogcímen nem érvényesítenek további igényt a másik Féllel szemben.

## Értesítések

### A Felek és az NSÜ értesítési címei:

### MLSZ levelezési cím: 1386 Budapest 62, Pf. 906/1.

### NSÜ levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 29-35.

### Önkormányzat levelezési cím: 8200 Veszprém, Óváros tér. 9.

### A Felek és az NSÜ kapcsolattartói:

### MLSZ részéről:

### Név: dr. Kondor Boglárka jogi előadó

### Telefonszám: 06 30 774 2538

### E-mail: kondor.boglarka@mlsz.hu

### NSÜ részéről:

### Név: Hadi József főosztályvezető

### Telefonszám: 06 30 173 4525

### E-mail: jozsef.hadi@nsu.hu

### Önkormányzat részéről:

### Név: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

### Telefonszám: 06 30 239 8861

### E-mail: tjozsa@gov.veszprem.hu

### Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Szerződés2-ben előírt bármely szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail útján lehet a címzett Félhez továbbítani.

### Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:

#### személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy

#### ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának (ide érve „nem kereste”, „ismeretlen”, „elköltözött” postai közleményeket is) napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy

#### elektronikus levél esetén az elküldés napján.

### Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon 16:00 óra (pénteken 13.30) után átvett értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

### Felek megállapodnak, hogy az MLSZ részéről a jelen Szerződés2 teljesítésével kapcsolatosan – a szerződés módosítása, megszüntetése és pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kivételével – az NSÜ is jogosult, és a fenti körbe eső nyilatkozatait – a szerződés módosítása, megszüntetése és pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kivételével – az Önkormányzat, amennyiben az MLSZ részére teszi meg nyilatkozatát, egyidejűleg hozzá is intézi. Amennyiben az NSÜ és az MLSZ eltérő nyilatkozatot tesz, úgy az MLSZ nyilatkozata az érvényes.

### A Gesztor sportszervezet nyilatkozatait az Önkormányzat felé teszi meg.

## Átláthatósági nyilatkozat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére tekintettel a Felek rögzítik, hogy Felek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősülnek.

## Irányadó jogszabályok és vitarendezés

### A jelen Szerződés2-re a magyar jog az irányadó.

### A Felek a Szerződés2 megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés2 megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.

### A Szerződés2-ből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

## Részleges érvénytelenség

Amennyiben a Szerződés2 valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Szerződés2 egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Szerződés2-re a Ptk. részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.

## A Szerződés2 melléklete

A Szerződés2 elválaszthatatlan részét képező melléklet:

1. számú: pénzügyi és műszaki kivitelezési ütemterv

A Felek a jelen Szerződés2-t elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 (négy) példányban, amelyekből a Feleket 2-2 példány illeti, jóváhagyólag aláírták.

| ### Budapest, 2025. ................................. |  | ### Veszprém, 2025. ................................. |
| --- | --- | --- |

| ## .................................................. ## Magyar Labdarúgó Szövetség ## Dr. Vági Márton főtitkár | ## .................................................. ## Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ## Porga Gyula polgármester |
| --- | --- |
|  | ## Önkormányzat pénzügyi ellenjegyző: ## ……………., 2025. ............................... ## ............................................................ ## Név: Fazekas Ildikó ## Beosztás: irodavezető |

- számú: pénzügyi és műszaki kivitelezési ütemterv 1/2

- számú: pénzügyi és műszaki kivitelezési ütemterv 2/2